一、项目总论

1.1 项目背景

当前，我国许多城市纷纷把智慧型、节能型城市的建设提上日程，通过信息技术完善城市公共服务和提升城市管理水平，使城市变得更加“智慧”。智慧照明是智慧城市建设中重要的组成部分。

在能源日益短缺，温室效应越来越严重，国家和地方政府大力号召节能减排、绿色照明的形势下，有效控制道路照明能源消耗，提高路灯寿命，降低维护和管理成本，是现代效能型社会建设的目标之一，也是城市智慧化建设的必然趋势。

城市公共照明系统是与人们生活息息相关的重要公共基础设施，照明能耗巨大：照明用电量在我们国家占到总发电量的12%。而道路照明更是占到总照明用电量的30%以上；随着城市化进程的加快，城市公共照明设施的需求量和建设规模日益增大，但城市公共照明的过快发展增大了对能源的需求和消耗，同时在管理方面也存在诸多不足，以致城市公共照明系统普遍存在设备维护成本高，灯具、线缆盗窃现象严重，能源浪费等问题。

当前城市公共照明系统面临的压力如下：

一、城市圈的扩大需要维保力量的增加和设施、设备的投入，同时管理的范围增加和信息化手段的滞后产生矛盾；

二、其它基础建设的智慧化建设（智能交通、智慧城管等等）进程加快，要求城市基础照明的智慧化升级加快进度；

三、公共照明费用支出逐年增加，争取资金成了管理者的重要工作；

四、对城市管理者的节能减排指标压力

五、公众对公共照明的要求越来越高，一些城市已经实现城市公共照明全覆盖；同时，社会面治安技术防范也对公共照明提出了更高的要求。

1.2 政策导向

2015年5月13日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推广政府和社会资本合作（PPP）模式，汇聚社会力量增加公共产品和服务供给。会议指出，“在交通、环保、医疗、养老等公共事业领域，大力推广PPP模式，以竞争择优选择包括民营和国有企业在内的社会资本，扩大公共产品和服务供给，并依据绩效评价给予合理回报，是转变政府职能、激发市场活力、打造经济新增长点的重要改革举措。”

根据中国节能协会节能服务委员会《2014节能服务产业年度峰会》报告：现在公用机构的能效提升空间在50%以上，节能改造的推进问题阻碍重重亟需解决。近期国务院、财政部及发改委连续出台政策，对PPP合作模式进行鼓励和支持。

国务院、财政部及发改委PPP模式政策            表1-1

国务院、财政部及发改委对PPP模式相关政策               表1-1

| 日期 | 文件 | 发布机构 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014年9月 | 《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》 | 财政部 | 充分认识推广运用政府和社会资本合作模式的重要意义，做好制度设计和政策安排，开展项目示范，完善项目支持政策，包括项目合同文本、财政补贴管理等等 |
| 2014年10月 | 《关于加强地方政府性债务管理的意见》 | 国务院 | 推广使用政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营 |
| 2014年10月 | 《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》 | 财政部 | 对适宜开展政府与社会资本合作（PPP）模式的项目，要大力推广PPP模式；在建项目要优先通过PPP模式推进；通过PPP模式转化为企业债务的，不纳入政府债务 |
| 2014年11月 | 《关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知》 | 财政部 | 确定天津新能源汽车公共充电设施网络等30个PPP示范项目；鼓励和引导地方融资平台公司存量项目转型为PPP项目等 |
| 2014年12月 | 《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》 | 国务院 | 明确了政府和社会资本合作的主要原则，包括投资回报机制、风险分担机制等；确定政府和社会资本合作的项目范围及模式；加强政府和社会资本合作项目的规范管理；强化政府和社会资本合作的政策保障 |
| 2014年12月 | 《政府和社会资本合作项目通用合同指南》 | 发改委 | 从合同主体、合作关系、项目前期工作、收入和回报等方面进行说明和约定；意在提高公共服务质量和效率、公开透明和阳光运行、合法合规及有效执行 |

为落实公共资源节能减排工作，缓解政府基础建设财政压力，推动PPP项目合作，本着优势互补、科学运营、服从监管、盈亏自负的原则，根据国家《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》等相关法规政策，以社会化公司（以下简称）为主导与政府采用PPP模式合作对区域内采暖设施和道路照明进行一体化能效提升改造实现区域内道路照明的智慧城市基础建设（以下简称智慧城市或本项目）。在实现节能的同时优化招商环境，使区域内的公共照明管理更方便、更快捷、更先进、更科学。

1.3 项目概况

1.3.1、项目名称：

1.3.2、地区概况：

1.3.3、项目规模：

本PPP项目是针对于1.3.1的区域进行智慧城市照明设施进行改造。其中明涉及：高耗能灯具替换，部分灯杆、电力设施的维护替换，智能控制系统安装调试，以及所有与本项相关的建设、拥有、经营、移交等经营投资行为。预计项目投资规模：      万元，运营期限：    年。

1.4 项目实施的必要性和紧迫性

1.5.1传统公共照明主要存在以下问题：

（1）原有的公共照明亮度低、能耗高，部分灯具因为年久失修，存在一定的安全隐患。

（2）智能化、信息化程度低。无自动控制、远程传输，更不能实现实时总控，管理者不到现场就难以掌握灯具的运行状态和故障点。

（3）维修力量不足，或人浮于事的现象存在。

（4）再节能手段落后，很多城市仍采取“隔一亮一”、“定点关灯”等措施进行节能，导致老百姓不便而产生不满情绪，甚至影响到社会治安。

（5）经费相对不足，甚至很多线路、灯具存在年久失修的情况。

在本项目实施后，节能灯具配合智能化控制，大大减少了电费的支出，节约电费用来进行设施升级改造和智能化升级，将在不增加财政投入的前提下解决上述所有问题。

1.5 合作、运营模式

本项目采用ＰＰＰ（Public-private Partnership）模式，即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，由政府和投资人牵头联合相关资本方共同在当地组建“项目管理公司”，政府以照明公共资源的经营权折价    %入股，投资人以现金或者资产入股。该“项目管理公司”负责本项目建设、拥有和经营，股东各方按期分得利润。待合作期届满，“项目管理公司”清产核资，政府将公共资源的经营权和照明资产无偿收回，或经股东各方同意延续经营。实现建造、拥有、运营、移交（BOOT）形式合作。

公共照明智能节能升级PPP项目资本结构、职能简图

1.5.1 项目实施保障

1、资金保障：

投资方江苏创导新能源科技有限公司根据公司法进行注册出资。同时，按照金融市场规则，在合理范围内允许当地金融机构放贷，但金融公司不参与企业入股或经营，而只能对贷款资金进行必要的监管。注：融资规模一般不可超过年节能金额的5倍。

2、技术保障：

在政府相关部门技术交底的前提下，由项目公司负责设计方案、施工方案、图纸等技术方案的制定。

1.5.2 运作模式

项目采用PPP方式。参考《公共照明智能节能升级PPP项目资本结构、职能简图》。

1.5.3 盈利模式

通过有效的节能方案和智能化升级，减少改造后的电费支出和维保支出，并将这部分后盈利冲抵原有的支出，同时将一部分用于日常的维保支出。这种方案首先不增加财政任何负担，只是将原有电费的节约部分作为项目公司的重要收入来源；另外，项目公司充分利用国家政策，争取国家对城市节能项目的补贴，也是项目公司的盈利之二；第三，在同等条件下，项目公司参与城市新照明项目的建设和运营，也可以获取一定的经营利润。

1.5.4 各方收益

1、政府收益：可以采取固定回报的方式，也就是将节约电费部分的   %直接在支付环节扣留。这种情况下，政府不再参与项目公司的运营管理，同时在公司章程里明确约定，政府也不再承担项目公司的经营不善风险，同时也不享受项目公司股东的经营收益。

2、投资方股东：通过经营项目公司盈利而产生收益，通过分红、沉淀盈余等方式收回投资。

3、金融机构：通过贷款还本付息收取正常的金融收益。为规避金融风险，可以通过项目公司采取资产抵押或债权抵押的方式降低资金风险。

1.5.4 运作流程

1.5.5、运作原则

1、坚持“四统一原则”：为确保该项目全部工作的顺利开展和所有目标的成功实现，坚持“四统一”原则，即：统一投资、统一改造、统一管理、统一经营。

2、统一领导，监管、经营相分离

1）在政府监管和统一领导前提下，保障项目独立自主经营；

2）政府负责创造良好的外部工作环境和支持；

3）项目管理公司按照市场化原则，负责该项目的资金筹措、改造、实施以及改造后的经营管理，确保项目目标的顺利实现。

3、坚持投资运营补偿原则：

1）项目管理期内路灯的外延业务由项目管理公司一并经营管理，所产生效益作为对项目管理公司投资补偿；

2）该项目计算的基准电价为：       元／度，，如因价格调整产生的政策性亏损，可向政府申请补偿，补偿依据基准价格的差价计算；

3）该项目之外的新增道路和现有道路的整体提升改造，可以委托项目管理公司进行投资，并按照“一事一议”的原则商定项目公司的回报。

4、整合资源，有责任保证原属维保机构的利益。原有的政府下属的维保机构若非社会机构，PPP项目公司可在同等条件下优先考虑采取该部分施工力量，避免重新搭建而产生的资源浪费。

1.6 项目实施标准：

（1）《城市道路照明设计标准》GJJ45-2006

（2）《城市道路照明设计标准》GJJ45-2006

（3）《城市道路照明工程施工及验收规程》GJJ89-2001

（4）《城市道路照明工程施工及验收规程》GJJ89-2001

（5）《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008

（6）《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008

（7）《当地城市道路照明设施管理规定》

二、项目技术方案

2.1 设计主导思想

智慧照明系统设计主导思想是：着眼于城市照明的节能、智能和精细化管理，通过利用互联网技术、LED技术、物联网技术、无线通讯技术、计算机技术、雷达技术和各类感应技术，对城市照明管理中涉及到的“人、事、物”统一标准建模，实现动态化、流程化、可视化、规模化管理，不断地提高服务质量和效率，并实现在不增加财政支出的前提下，产生额外的管理收益。

2.2技术路线

（1）光源节能技术：通过利用LED光源替代原有的钠灯、节能灯、卤素灯等灯具类型，而实现一半以上的直接节能，或称之为“一次节能”；

（2）再节能技术：通过有效的进行峰谷照度设置，而实现“二次节能”，或称之为再节能。

（3）智能节能技术：根据有无行人或车辆通过，而实现针对性照明，从而实现最大化地节能。

（4）信息化技术：通过信息化技术，实现管理者可以“总揽全局”、“总控全局”，管理者可以实时对电缆、配电设施、灯具运行状况等基本面进行监测，发现异常而采取针对性措施，从而大大减少了路灯维保工作量，降低了运行成本。

（5）清洁能源技术：在必要的路段、点位，采用新型、高效的薄膜太阳能电池替代传统供电方式，可以最有效地节约电能，同时降低用电安全风险。

（6）在新灯具、新设备的设计上与总体规划保持一体，在颜色、灯型、照明配光等方面和周边环境和照明设施和谐一致，充分体现改造的合理性、科学性和人性化。节能方案及年度节能匡算：

（7）节能方案及节能效果：

一次节能深度：

通过灯具的LED升级改造，进行一次节能。一般上节能深度可以实现65%，即节约掉65%的电费。

二次节能，采取智能化的节能手段，做到峰谷有别，确保“高峰足瓦照明、低谷降低能耗”的智能化节能方式。

二次节能深度计算表                                                表 2-1

| 时段 节能方式 | 节能措施 | 节能比 （%） | 权重节能比（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开灯-交通高峰结束 （冬季：17:00-20:00） （夏季：19:00-21:00） | 不采取节能措施。 | 0% | 0% | 下班高峰时期 |
| 交通高峰结束-交通低峰 （冬季：20:00-24:00） （夏季：21:00-24:00） | 60%光照度，节能40%。 | 60% | （4*60%+3*60%）/2=3.5*60% | 车辆行人逐渐减少，达到高峰时10%。 |
| 交通低峰-交通低谷 （冬季：24:00-4:00） （夏季：24:00-3:30） | 60%光照度，同时隔一亮一。 | 60%X50%=30% | （4*30%+3.5*30%）/2=3.75*30% | 车辆行人罕见，高峰时段1%以下。 |
| 交通低谷-交通低峰 （冬季：4:00-5:30） （夏季：3:30-5:00） | 60%光照度，节能40%。 | 60% | (1.5*60%+1.5*60%)/2=1.5*60% | 车辆行人逐渐增加，达到高峰时10%。 |
| 交通低峰-交通高峰 （冬季：5:30-7:00） （夏季：5:00- ） | 不采取节能措施。 | 0% | 0% | 上班高峰时期 |
| 年度节能总效果（约） | 2*(0%+3.5*40%+3.75*70%+1.5*40%+0%)/(14+10)≈38.54% |

综合一次、二次节能，二次节能深度达到：1-35%X（1-38.54%）=78.5%。

三、项目综合效益分析

前提：以1KW的原始灯具作为分析对象，决策者可根据城市的总灯具功率来类推各项经济指标。

3.1投入分析：

（一）固定资产投资匡算

1KW灯具固定资产投入匡算表                                         表3-1

| 投资子目 | 投资内容 | 单价 (万元) | 数量 | 投资小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧照明建设 | 主控平台 | 机房监控平台、后台服务器、支持软件、通讯设备、供电系统、空调设备、办公用品及设施。 | 0.1 | 1 | 0.1 |
|  | 集中控制器 | 功能包含：与上级平台数据交换，下控下级平台和单灯、多灯控制器，网络通讯网关，数据处理等。 |  |  |  |
|  | 单灯控制器 | 控制单灯开关，控制节能等级，对上通讯，相互中继，灯间通讯等等 |  |  |  |
|  | LED灯具改造 | LED路灯 | 0.3 | 1 | 0.3 |
|  | 电路改造 施工 | 设计、安装、施工、调试等。 | 0.05 | 1 | 0.05 |
|  | 税费 | / | / | / | 0.03 |
| 固定投入总计 | 0.48万元 |

（二）年度运行、维护费用                                      表3-2

| 子目 | 投资内容 | 年费用 | 单位 | 年度小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理系统 维保费用 | 两个管理平台、后台服务器、支持软件、通讯设备、供电系统、空调设备的日常管理及维修维护。 | 0.06 | 1年 | 0.07 |
| 配电柜、 灯具维修 维护费用 | 灯具维护、线路维护、平台、后台服务器、支持软件、通讯设备、供电系统、办公费用。 | 0.05 | 1年 | 0.05 |
| 税费 | / | / | / | 0.005 |
| 年度运行费用 | 0.125万元 |

3.2 年度节能匡算：

本方案通过一次节能和二次节能相配合，有效方式设置路灯开关时段并与LED灯具改造组合，使城市照明用电节约掉78.5%，从而达到了最大化节能的目的。

1KW路灯在两次节能的情况下，每年可节约费用约1X10X365X78.5%=0.2292万元。

3.3投资回报分析：

投资回报分析表                                                          表 3-3

| 年度 投资分项 | 固定投资 （万元） | 财务费用 （万元） | 流动投入 （万元） | 当年回报 （万元） | 项目盈余（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资年度 （建设期） | 0.48 | 0.048 | 0.125 | 0.23/2 =0.115 | -0.568 |
| 完成第一年度 | 0 | 0.05 | 0.125 | 0.23 | -0.513 |
| 完成第二年度 | 0 | 0.05 | 0.125 | 0.23 | -0.483 |
| 完成第三年度 | 0 | 0.05 | 0.125 | 0.23 | -0.428 |
| 完成第四年度 | 0 | 0.05 | 0.125 | 0.23 | -0.373 |
| 完成第五年度 | 0 | 0.04 | 0.125 | 0.23 | -0.308 |
| 完成第六年度 | 0 | 0.03 | 0.125 | 0.23 | -0.198 |
| 完成第七年度 | 0 | 0.02 | 0.125 | 0.23 | -0.093 |
| 完成第八年度 | 0 | 0.01 | 0.125 | 0.23 | -0.003 |
| 完成第九年度 | 0 | 0.01 | 0.125 | 0.23 | +0.108 |
| 结论 | 不包含投资期，需要9年方可实现盈利。 |

3.4各方收益：

（1）政府收益：若按照固定回报的方式计算，每年政府收益为0.23万元的10%，即为0.023万元。

（2）金融方收益：若按照项目的50%配比资金，银行贷款额度为0.24万元，按年利率6%计算，银行利息收益为0.0144万元。

（3）项目公司总收入为：0.23万元，去掉银行和政府的收益后收入为：0.193万元，再去掉流动投入0.125万元后，毛利润为0.068万元。

（4）社会效益：改造后可节约电费约0.2292万元/年节约标准煤约：0.96吨/年；减排二氧化碳约2.39吨/年；

四、投资公司情况介绍

创导集团有限公司是以煤矿机械、空调、电气、照明等工业产品的生产制造和施工为核心业务，涉足产业涵盖矿山物联网软件、照明、房地产、贸易和现代农业产业等六大类，是多元化产业的大型民营集团公司。集团旗下有创导电气、创导新能源、创导科技、创导煤机、创导自动化、徐州月亮湾、江苏德韬等7家控股企业和田园地产1家全资企业；投资参股了创导空调、徐州万都机械、天创集团、中矿智慧、银河汇融资租赁、创宇机电等多家企业公司。

创导集团公司自2001年正式成立以来，秉承“先做人，后做事”的核心价值观和“创业、创优、创新、创导”的企业精神，坚持“为客户满意而全力以赴”的经营理念，致力于研发、生产绿色产品，把客户和员工满意作为企业经营的最高标准，保证了企业健康、持续发展。公司及下属企业已通过ISO9001、ISO14000、ISO18000质量/环保/安全TMS三合一体系认证，CCC认证，欧盟CE认证，煤安产品认证，是“国家级高新技术企业”、“全国用户满意企业”和“江苏省重合同守信用企业”。

创导集团始终坚持“绿色创导、人文创导、世界创导”企业愿景目标，将继续抓好传统优势产业的技术改造、转型、升级和产品创新，加速培育一批具有新兴产业特征的示范项目和产业基地建设，现代农业产业进一步培育壮大，使得集团的产业层次、实力与综合竞争力不断提升，发展速度和质量继续保持领先。建百年企业，创百亿营业额，努力发展成为具有独特优势和竞争力的现代化、国际化集团公司。

目  录：

第一章 项目总论---------------------------------------------------------------------------1

第二章 项目技术方案---------------------------------------------------------------------7

第三章 项目综合效益分析----------------------------------------------------------------8

第四章 投资公司情况介绍 ---------------------------------------------------------------11

# Text boxes

政府 或指定的

平台公司

投资企业

合同

公司章程

本地化

经营公司

监管

运营

金融机构

信贷

经

营

权授予

设计、投资、融资、建设、运营、维护……

期满后的资产移交、项目公司清产核资或继续运营